ZMLUVA O DIELO
na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ:

Patrik Kolesár

Tichá 225/33

044 12 Nižný Klátov

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

č. účtu: 5044615202/0900
IČO: 47 747 943

Daňové reg. číslo:

1.2 Objednávateľ:

Obec Nižný Klátov

Hlavná 1/1

044 12 Nižný Klátov

Zastúpená: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová, starostka

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Košice

č. účtu: 4721542/0200
IČO: 00324507

Daňové reg. číslo: 2021244896

2. Predmet zmluvy:

2.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vybuduje oporný múr na obecnom cintoríne v Nižnom Klátove. Cenová ponuka je súčasťou zmluvy.

2.2

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

2.3.

Predmetom zmluvy je vykonanie výkopových prác pre oporný múr, zapustenie základu, výstavbu oporného múru (kotvenie debniacich tvárnic, kari sietí, výstuž, položenie drenážnej rúry chránenej geotextíliou, osadenie rúrok, zálievka tvárnic, rozdelenie múru na dva dilatačné celky, bočné kolmé ukončenie oporného múru), vykonanie terénnych úprav, vyrovnanie a spevnenie pochôdzich plôch na oboch stranách múru v zmysle projektovej dokumentácie.

3. Ďalší záväzok zhotoviteľa

3.1

Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy.

4. Čas plnenia

4.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 3.1, 4.3 tejto zmluvy v termíne:

Začiatok prác: 09.10.2014, ukončenie prác: 24.10.2014.

4.3

Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia.

5. Cena a platobné podmienky

5.1

Cena za vykonané práce v rozsahu čl. 2 a 3 je  5 406 € s DPH, slovom päťtisícštyristošesť  Eur.

5.2

Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká zhotoviteľovi nárok na úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie.

5.3

Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy v zmysle bodu 4.1.Faktúra bude splatná do 14 dní od jej odoslania objednávateľovi.

5.4

Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli na tom, že preddavok zhotoviteľovi bude poskytnutý vo výške 2,0 tis. Eur.

6. Podmienky vykonania diela

6.1

Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

6.2

Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu 2.1. tejto zmluvy.

7. Zodpovednosť za škodu

7.1

Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na zdraví, majetku a životnom prostredí, ktorá bude spôsobená tretím osobám alebo objednávateľovi činnosťou dodávateľa pri plnení predmetu tejto zmluvy v zmysle odseku 2.1.

8. Záverečné ustanovenia

8.1

Túto zmluvu možno meniť len formou dodatku so súhlasom oboch zmluvných strán.

8.2

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom si ponechajú obidve zmluvné strany.

8.3

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy. Zmluva nadobúda účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 zákona číslo 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v z.n.p., t.j. dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia  na webovom sídle povinnej osoby,  ktorá zmluvu uzatvára  (v súlade s  § 5a ods. 5
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  v z. n.)

Nižný Klátov dňa 10.10.2014

Zverejnené na www.niznyklatov.sk dňa 13.10.2014

za zhotoviteľa:					za objednávateľa:

............................................				............................................